## Slide 1
SISTEMA DE ENVIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DIFERIDAS
UPC - EPE

## Slide 2
ANTECEDENTES
EXISTEN EN EL MERCADO SISTEMAS WEB QUE PERMITEN EL ENVIO DE TARJETAS ELECTRONICAS, ORIENTADAS FUERTEMENTE A UN PUBLICO JUVENIL (POR TEMAS DE DISEÑO Y MENSAJES), SIN POLITICAS DE SEGURIDAD, Y QUE PERMITEN UNICAMENTE EL ENVIO INMEDIATO DE TARJETAS.
CONSISTE DESARROLLAR UN SISTEMA QUE ENVIE TARJETAS ELECTRONICAS ORIENTADO A UN PUBLICO ADULTO Y CON LA CAPACIDAD ADICIONAL DE PROGRAMAR LOS ENVIOS CON HASTA UN MES DE ANTICIPACION. ADICIONALMENTE, PERMITIRA GESTIONAR UNA LIBRETA DE CONTACTOS Y SINCRONIZACION CON FACEBOOK.
NUESTRA PROPUESTA

## Slide 3
APPLICATION SERVER 1
APPLICATION SERVER 2
DATABASE
SERVER
LOADBALANCER
CON HA SESION
iNTERNET
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
ARQUITECTURA DEL PROYECTO
La arquitectura incluye dos servidores de
Aplicación conectados a una base de datos,
ubicados detrás de un Balanceador de Carga
con sesión y todo esto detrás de un Firewall.
El paso siguiente del proyecto sería elevar
todo esto a un servicio de nube, de Amazon,
O similar, que soporte Linux.

## Slide 4
Ronald Padilla Valerio | RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pavel Tocto | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Herald Olivares | HO |  |  | PROYECTO SISTEMA PARA ENVIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DIFERIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Alex Valencia | AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Richard Taipe | RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Heberth Albornoz | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  |  | 
Actividad | Observaciones | Responsable |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Definir el proyecto | Definicion del proyecto en base a discusión de propuestas. | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definir lenguaje de programacion | Definicion en base a los lenguajes conocidos y al nivel de experiencia en ellos | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Determinar arquitectura del proyecto | Definicion de servidores y framework a utilizar | PV,HA,RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaborar cronograma de actividades | Cronograma de trabajo | AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 
Definir Reglas de negocio | Documento con las reglas definicas | RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 
Elaborar de Historias de Usuario | Documento con las historias definidas | AL.,RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 
Elaborar Modelo de Procesos | Documento con el modelo | HO,RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 
Preparar 1ra Revision | Elaboracion de documento con todo lo avanzado | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 
Historia de usuario | Crear postal para envio gratuito | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test de usuario | Crear postal para envio gratuito | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Historia de usuario | Crear registro de usuario | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test de usuario | Crear registro de usuario | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Historia de usuario | Crear baja de usuario | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test de usuario | Crear baja de usuario | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Historia de usuario | Crear envio diferido de envio de postal | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test de usuario | Crear envio diferido de envio de postal | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparar 2da Revision |  | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparar Trabajo Final | Documentacion PDF | RT,HO,AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparar Trabajo Final | Documentacion PPTX | AL,HO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparar Presentacion | Ordenar exposion y muestra del trabajo | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LO ROJO ES LO PENDIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CRONOGRAMA

## Slide 5
Ronald Padilla Valerio | RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pavel Tocto | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Herald Olivares | HO |  |  | PROYECTO SISTEMA PARA ENVIO DE POSTALES DIFERIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Alex Valencia | AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Richard Taipe | RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Heberth Albornoz | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  |  | 
Actividad | Observaciones | Responsable |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |  | SEPTIEMBRE - OCTUBRE |  |  |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
 |  |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Definir el proyecto | Definicion del proyecto en base a discusión de propuestas. | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definir lenguaje de programacion | Definicion en base a los lenguajes conocidos y al nivel de experiencia en ellos | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Determinar arquitectura del proyecto | Definicion de servidores y framework a utilizar | PV,HA,RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaborar cronograma de actividades | Cronograma de trabajo | AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definir Reglas de negocio | Documento con las reglas definicas | RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaborar de Historias de Usuario | Documento con las historias definidas | AL.,RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaborar Modelo de Procesos | Documento con el modelo | HO,RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparar 1ra Revision | Elaboracion de documento con todo lo avanzado | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Historia de usuario | Crear postal para envio gratuito | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test de usuario | Crear postal para envio gratuito | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Historia de usuario | Crear registro de usuario | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test de usuario | Crear registro de usuario | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Historia de usuario | Crear baja de usuario | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test de usuario | Crear baja de usuario | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Historia de usuario | Crear envio diferido de envio de postal | PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test de usuario | Crear envio diferido de envio de postal | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparar 2da Revision |  | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparar Trabajo Final | Documentacion PDF | RT,HO,AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparar Trabajo Final | Documentacion PPTX | AL,HO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparar Presentacion | Ordenar exposion y muestra del trabajo | RP,PV,HO,AL,RT,HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LO ROJO ES LO PENDIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CRONOGRAMA

## Slide 6
HISTORIAS DE USUARIO

## Slide 7
MODELO DE PROCESOS

## Slide 8
REGISTRAR DE USUARO

## Slide 9
AUTENTICAR DE USUARIOS

## Slide 10
RECUPERAR DE CONTRASEÑA

## Slide 11
ENVIAR POSTAL

## Slide 12
RECIBIR POSTAL

## Slide 13
CALIFICAR POSTAL

## Slide 14
NEGAR RECEPCION DE POSTALES

## Slide 15
AGREGAR POSTAL AL SISTEMA

## Slide 16
AGREGAR CONTACTO

## Slide 17
OBTENER CONTACTO

## Slide 18
SINCRONIZAR CONTACTOS CON FACEBOOK